Application des enrobés sur l’avenue Léon

Jouhaux (RD66) – Antony

INFORMATION TRAVAUX

# Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la requalification de l’avenue Léon Jouhaux (RD66), des travaux de réfection de la chaussée seront réalisés du 30 mars au 3 avril et du 7 avril au 16 avril 2026, du lundi au vendredi.

Sous réserve des conditions météorologiques favorables et de l'absence d'imprévus liés au chantier, les travaux se dérouleront selon les modalités suivantes :

PHASE 1- Lundi 30 mars 2026, de 8h à 17h - Travaux de rabotage

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre l’avenue de la Division Leclerc et le rond-point Boyan :

- La voie sera fermée à la circulation au niveau des intersections avec :

  - avenue de la Division Leclerc

  - rue des Pinsons

  - rue des Chardonnerets

  - rue Bellevue

  - rond-point Boyan

- L’accès aux riverains sera maintenu

- Le stationnement sera interdit

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Allée de Champagne :

- L’accès à l’allée de Champagne sera maintenu aux riverains

- Rue des Pinsons :

- L’accès à la rue des Pinsons, à l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit et la rue des Pinsons sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Alouettes afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Alouettes

- Le stationnement sera interdit et la rue des Alouettes sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Rabats afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Chardonnerets

- L’accès à la rue des Chardonnerets, à l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit dans la section comprise entre le n°33 de la voie et l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux. La rue des Chardonnerets sera mise en double sens de circulation afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Canaris

- L’accès aux riverains sera maintenu

- Rue de Bellevue

- L’accès à la rue de Bellevue, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- La rue de Bellevue sera mise en double sens de circulation depuis la rue de Genève (Massy) afin de maintenir l’accès aux riverains

PHASE 2 – Mardi 31 mars 2026, de 8h à 17h - Travaux de rabotage et d’enrobé

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre l’avenue de la Division Leclerc et le rond-point Boyan :

- La voie sera fermée à la circulation au niveau des intersections avec :

  - avenue de la Division Leclerc

  - rue des Pinsons

  - rue des Chardonnerets

  - rue Bellevue

  - rond-point Boyan

- Les accès aux riverains se feront uniquement depuis le rond-point Boyan

- Le stationnement sera interdit

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue des Pinsons :

- L’accès à la rue des Pinsons, à l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit et la rue des Pinsons sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Alouettes afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Alouettes

- Le stationnement sera interdit et la rue des Alouettes sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Rabats afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Chardonnerets

- L’accès à la rue des Chardonnerets, à l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit dans la section comprise entre le n°33 de la voie et l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux. La rue des Chardonnerets sera mise en double sens de circulation afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue de Bellevue

- L’accès à la rue de Bellevue, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- La rue de Bellevue sera mise en double sens de circulation depuis la rue de Genève (Massy), afin de maintenir l’accès aux riverains

- Rue des Canaris

- L’accès aux riverains sera maintenu

- Allée de Champagne :

- L’accès à l’allée de Champagne sera fermé à la circulation de 9h à 17h

- Avenue Léon Jouhaux, au niveau de l’intersection avec le rond-point Boyan et le chemin de la Croix Brisée

- La voie sera fermée à la circulation au niveau des intersections avec :

- rue Alexis de Tocqueville

- rue Marcelin Berthelot

- chemin de la Croix Brisée

- rond-point Boyan

- L’accès aux riverains sera maintenu

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue Marcelin Berthelot

- L’accès à la rue Marcelin Berthelot, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue Alexis de Tocqueville

- L’accès à la rue de Tocqueville, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

PHASE 3 - Travaux de nuit – Marquage au sol

Du mardi 31 mars au mercredi 1er avril, de 20h à 7h

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre la rue des Pinsons et le rond-point Boyan

- L’accès sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue des Pinsons

- Les accès aux riverains se feront uniquement depuis l’avenue de la Division Leclerc

- Rue des Pinsons

- L’accès à la rue des Pinsons, à l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit et la rue des Pinsons sera mise double sens de circulation depuis la rue des Alouettes afin de permettre l’accès aux riverains

- Rue des Alouettes

- Le stationnement sera interdit et la rue des Alouettes sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Rabats afin de permettre l’accès aux riverains

- Rue des Chardonnerets

- L’accès à la rue des Chardonnerets, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit dans la section comprise entre le n°33 de la voie et l’intersection avec l’avenue Léon Jouhaux. La rue des Chardonnerets sera mise en double sens de circulation, depuis le n°33 de la voie, afin de permettre l’accès aux riverains

- Rue des Canaris

- L’accès à la rue des Canaris, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Le stationnement sera interdit et la rue des Canaris sera mise en double sens de circulation depuis la rue des Chardonnerets afin de permettre l’accès aux riverains

- Avenue Léon Jouhaux dans la section comprise entre le rond-point Boyan et le chemin de la Croix Brisée

- La voie sera fermée à la circulation au niveau des intersections avec :

- rue Alexis de Tocqueville

- rue Marcelin Berthelot

- chemin de la Croix Brisée

- rond-point Boyan

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue Marcelin Berthelot

- L’accès à la rue Marcelin Berthelot, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue Alexis de Tocqueville

- L’accès à la rue Alexis de Tocqueville, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

PHASE 4 - Travaux de nuit - Travaux d’enrobé et de marquages au sol

Du mercredi 1er avril au jeudi 2 avril 2026, de 20h à 7h

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre l’avenue de la Division Leclerc et le rond-point Boyan

- La circulation sera maintenue en demi-chaussée

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre le rond-point Boyan et la rue Marcelin Berthelot

- L’accès sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Rue Marcelin Berthelot

- L’accès à la rue Marcelin Berthelot, à l’intersection de l’avenue Léon Jouhaux, sera fermé à la circulation

- Des déviations de circulation seront mises en place

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre la rue Marcelin Berthelot et le chemin de la Croix Brisée

- La circulation sera maintenue en demi-chaussée

PHASE 5 - Mercredi 1er avril 2026, de 7h à 14h

- Avenue Léon Jouhaux, dans la section comprise entre le rond-point Boyan et le chemin de la Croix Brisée

- La circulation sera maintenue en demi-chaussée

PHASE 6 - Travaux de nuit - Travaux de marquages au sol

Du jeudi 2 au jeudi 16 avril 2026, hors jours fériés, de 20h à 7h

- Avenue Léon Jouhaux

- La circulation sera maintenue en demi-chaussée

Les entreprises situées dans la zone de travaux resteront accessibles.

# La collecte des déchets sera maintenue, en coordination avec Vallée Sud - Grand Paris.

# Les transports seront maintenus par la Ratp, avec des déviations à prévoir.

Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions par avance pour votre compréhension et votre collaboration pendant la durée de ces travaux nécessaires à l’amélioration de la chaussée.

L’équipe travaux reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

CONTACTS

Auprès du chef de chantier présent la journée sur site de 9h00-12h00 & 13h00- 17h00 :

Monsieur ANDRADE RAMOS Pedro

Par mail à l’adresse suivante :

charles.flaux@colas.com